**Российская Федерация**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**Бархатовского сельсовета**

**Березовского района Красноярского края**

**с. Бархатово**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25 сентября 2023 | с. Бархатово | № 147/1 |

**О внесении изменений в постановление администрации Бархатовского сельсовета от 29.09.2022 года №214 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования Бархатовский сельсовет»**

## В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в Бархатовском сельсовете, утвержденное Решением Бархатовского сельского Совета депутатов от 21.12.2017 года №33-5, Постановлением администрации Бархатовского сельсовета от 21.08.2013 года №33 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Бархатовского сельсовета, их формировании и реализации, руководствуясь Уставом Бархатовского сельсовета Березовского района Красноярского края

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования Бархатовский сельсовет» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в «Ведомостях Бархатовского сельсовета» и на официальном сайте администрации Бархатовского сельсовета в сети «Интернет» и применяется к правоотношениям, возникшим при реализации муниципальной программы, предлагаемой к исполнению с 01.01.2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава  Бархатовского сельсовета | И.В. Попов |

Приложение к постановлению

Администрации Бархатовского сельсовета Березовского района Красноярского края

от 25 сентября 2023 № 174/1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ (СЕЛЬСКОЙ) СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАРХАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской (сельской) среды муниципального образования Бархатовский сельсовет» |
| Ответственный исполнитель | Администрация Бархатовского сельсовета Березовского района красноярского края |
| Стратегические цели программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения  Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Бархатовский сельсовет  Повышение качества и комфорта сельской среды на территории муниципального образования Бархатовский сельсовет |
| Задачи программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2023-2026 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности | Увеличение количества комплексно благоустроенных дворовых территорий (присутствуют: уличное освещение, малые архитектурные формы, зеленые насаждения, дорожное покрытие дворовых проездов не имеет разрушений) |
| Объемы и источники финансирования программы по годам | Всего на реализацию подпрограммы в 2023-2026 годы:  - средства местного бюджета 135 000 руб., в том числе:  федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб,  краевой бюджет 0,0 тыс. руб,  местный бюджет – 135,0 тыс. руб.  Иные источники 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Бархатовского сельсовета |

**2. Приоритеты политики формирования комфортной сельской среды в целях благоустройства территорий поселений**

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения Бархатовского сельсовета.

Сельская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной сельской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной сельской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются администрацией Бархатовского сельсовета, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы, в их состав включаются представители общественности. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2023-2026 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2025 г. неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает глава Бархатовского сельсовета. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории Бархатовского сельсовета, развитее конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых специалистов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

**3. Характеристика нормативного правового регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и текущего состояния сферы благоустройства**

Общая характеристика

Численность населения с. Бархатово Березовского района Красноярского края составляет: 1567, в том числе по возрасту:

34 % от 55 лет и старше;

21 % от 40 до 55 лет;

20 % от 30 до 40 лет;

10 % от 20 до 30 лет;

2 % от 18 до 20 лет;

5 % от 10 до 18 лет;

4 % от 3 до 10 лет;

4 % от 1 до 3 лет.

Стратегия социально – экономического развития утверждена решением Бархатовского сельского Совета депутатов в 2013 году.

Генеральный план: утвержден в 2013 году решением Бархатовского сельского Совета депутатов № 37-163-р.

Правила землепользования утверждены решением Бархатовского сельского Совета депутатов № 33 от 06.04.2012.

Правила благоустройства утверждены решением Бархатовского сельского Совета депутатов № 44-2 от 13.07.2012.

Показатели оценки состояние сферы благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. изм.** | **Значение показателя** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Дворовые территории многоквартирных домов** | | |
| 1. Количество многоквартирных домов | ед. | 12 |
| 1. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | 12 |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. | 3 |
| кв.м. | 1774,0 |
| 1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. | 3 |
| кв.м. | 1774 |
| 1. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед | 3 |
| кв.м | 1774,0 |
| % | 4,82 |
| 1. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить **по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий** многоквартирных дворов | ед | 9 |
| кв.м | 34979,0 |
| % | 95,18 |
| **Территории общего пользования соответствующего функционального назначения[[1]](#footnote-1) (общественные территории)** | | |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего,   из них: | ед | 5 |
| кв.м | 25441,7 |
| площадь | ед/кв.м | 2578 |
| стадион | ед/кв.м | 20181 |
| хоккейная коробка | ед/кв.м | 1876 |
| танцплощадка | ед/кв.м | 766,2 |
| иные | ед/кв.м | 40,5 |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего,   из них: | ед | 0 |
| кв.м | 0 |
| % | 0 |
| площадь | ед/кв.м | 0 |
| стадион | ед/кв.м | 0 |
| хоккейная коробка | ед/кв.м | 0 |
| танцплощадка | ед/кв.м | 0 |
| иные | ед/кв.м | 0 |
| 1. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения **нуждающихся в благоустройстве** от общего количества общественных территорий всего,   из них: | ед | 5 |
| кв.м | 25441,7 |
| % | 100 |
| площадь | ед/кв.м | 2578 |
| стадион | ед/кв.м | 20181 |
| хоккейная коробка | ед/кв.м | 1876 |
| танцплощадка | ед/кв.м | 766,2 |
| иные | ед/кв.м | 40,5 |
| 1. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | 0 |
| 1. Иные показатели:   озеленение;  освещение;  твердое покрытие дорог  и т.д. |  | 0 |

В с. Бархатово 12 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 32 до 45 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по с. Бархатово полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 80% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах в подавляющем большинстве дворовых территорий не устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической сельской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной сельской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения села, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,

Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего пользования.

Внешний облик с. Бархатово, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ села, формируют благоприятную и комфортную сельскую среду для жителей и гостей села, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства села и важным условием его инвестиционной привлекательности.

На территории с. Бархатово имеется 5 объектов - стадион, хоккейную коробку, танцплощадку, площадь перед ДК «Юность», памятник участникам ВОВ.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения с. Бархатово.

Не удовлетворительное состояние, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации 2012-2013 годах администрация Бархатовского сельсовета участвовала в краевых конкурсах по благоустройству территории.

За 2012-2013 годы выполнены работы по монтажу 2-х детских площадок и малых архитектурных форм на общую сумму 1360,46 тыс. рублей. Это позволило создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения с. Бархатово.

В 2019 году благоустроенна дворовая территория дома 1 по ул. Ленина и дома 2 по ул. Гагарина в с. Бархатово на общую сумму 648 020,0 рублей. В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской (сельской) среды» проведено благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, по минимальному перечню работ, установлено 4 лавочек, 4 урн для сбора мусора, отремонтировано 384,0 кв.м. дворового проезда (укладка асфальтобетонного покрытия), заменено 4 элементов электроосвещения, установлено 9,116 метров бордюрного камня.

В 2022 году благоустроена дворовая территория дома 18 по ул. Ленина в с. Бархатово на общую сумму 1 499 980,0 рублей. В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской (сельской) среды» проведено благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, по минимальному перечню работ, установлено 6 лавочек, 6 урн для сбора мусора, отремонтировано 874,0 кв.м. дворового проезда (укладка асфальтобетонного покрытия), заменено 6 элементов электроосвещения, установлено 145 метров бордюрного камня.

Население (школьники) привлекается к работам по благоустройству территории Бархатовского сельсовета, два раза в год проводятся субботники по благоустройству территории Бархатовского сельсовета.

**4. Цели и задачи муниципальной Программы**

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи.

**Задача 1**. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования Бархатовский сельсовет.

**Задача 2**. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Бархатовского сельсовета, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**Задача 3**. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Бархатовского сельсовета.

**5. Ожидаемые результаты Программы**

Повышение уровня благоустройства территории Бархатовского сельсовета.

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 11 к Программе.

**6. Мероприятия Программы**

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

**Задача 1. Обеспечение формирования единого облика Бархатовского сельсовета.**

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 24.08.2017 № 28-1 по результатам публичных слушаний.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения сельских поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства поселений.

Правила благоустройства территорий поселений приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены 24.08.2017 г. на основании публичных слушаний.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений должны выноситься на публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен уставом муниципального образования и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Публичные слушания проведены 24.08.2017 в период с 17:30 час. по 18:30 час.

В публичных слушаниях приняли участие 22 чел., что составляет 1,4 % от общего количества жителей Бархатовского сельсовета.

Мероприятие 2. Обеспечение системной работы административной комиссии.

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170.

Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL) «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Состав административной комиссии утвержден в 2015 году.

Анализ работы административной комиссии в период с 2014 по 2016 года показал следующее. Административной комиссией за указанный период возбуждено и рассмотрено 5 административных дел по ст. 5.1 Закона Красноярского края «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов». Администрацией Бархатовского сельсовета за указанный период выдано 3 предписания гражданам о нарушении Правил благоустройства, озеленения и содержания территорий и строений, а равно правил по обеспечению чистоты и порядка в городах и других населенных пунктах.

**Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.**

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

Порядок формирования общественной комиссии по развитию сельской среды;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования с. Бархатово Березовского района Красноярского края.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2023-2026 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 10.02.2017 г. № 169.

Предложения заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением главы муниципального образования от 12.07.2017 г. № 47 «О порядке представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу».

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссией по развитию сельской среды от 28.08.2023 № 1/23.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Мероприятие 3. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2023-2026 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 10.02.2017 г. № 169.

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления главы муниципального образования от 12.07.2017 г. № 47 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта».

**7. Ресурсное обеспечение программы**

Средства на финансирование в 2023 - 2026 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке, установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач

Задача 1.

Мероприятие 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории Бархатовского сельсовета (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

Задача 2.

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.

Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.

**8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории Бархатовского сельсовета общественной комиссией по развитию сельской среды.

В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информация о ходе реализации Программы:

- на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет»;

- в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Участники Программы Администрация Бархатовского сельсовета предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 5:

- ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

- годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.

Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального образования.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава  Бархатовского сельсовета | И.В. Попов |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2023-2026 годы

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2023-2026 годы**

**на территории Бархатовский сельсовет Березовского района Краснояркого края**

(наименование городского округа, поселения)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.  должность) | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 24.08.2017 № 28-2 - по результатам публичных слушаний[[2]](#footnote-2) | Глава Бархатовского сельсовета  И.В. Попов | 2023 | 2026 | Повышение уровня дворовых территорий с. Бархатово Березовского района Красноярского края | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | Глава Бархатовского сельсовета  И.В. Попов | 2023 | 2026 | Нет таких земельных участков | Комплексных проектов:  1 этап – 1 проект;  2- этап – 2 проекта;  3- этап - 3 проекта. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | Глава Бархатовского сельсовета  И.В. Попов | 2023 | 2026 | Применены лучшие практики благоустройства дворов и общественных территорий | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно[[3]](#footnote-3)  Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства [[4]](#footnote-4) | Заместитель главы Бархатовского сельсовета  А.С. Зеленова | 2023 | 2026 | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | Глава Бархатовского сельсовета  И.В. Попов | 2023 | 2026 | Сохранение и улучшение состояния элементов благоустройства | Увеличение количества урн, уличных светильников, увеличения асфальтированных площадок на территориях общего пользования |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | |
| 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | Заместитель главы Бархатовского сельсовета  А.С. Зеленова | 2023 | 2026 | Увеличение уровня благоустроенности дворовых территорий | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол).  Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц  приведен в приложении № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[5]](#footnote-5) | Заместитель главы Бархатовского сельсовета  А.С. Зеленова | 2023 | 2026 | Формирование уточненных паспортов дворовых территорий | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% по форме согласно приложению  № 6 :к Программе |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий | Ведущий специалист по муниципальному имуществу и жилищным вопросам  В.С. Самохвалова | 2023 | 2026 | Отбор предложений заинтересованных лиц для включения в Программу | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий[[6]](#footnote-6), ежегодно не менее 5% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ | Заместитель главы Бархатовского сельсовета  А.С. Зеленова | 2023 | 2026 | Качественное проведение собраний собственников помещений с принятием четко выраженных итоговых решений | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями  «Как мой двор включить в программу».  Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства | Глава Бархатовского сельсовета  И.В. Попов | 2023 | 2026 | Формирование участков, как объектов недвижимости | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам[[7]](#footnote-7)  1 этап – 5 %;  2- этап - 20%  3- этап - 30%  Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| 2.2.Благоустройство общественных пространств | Глава Бархатовского сельсовета  И.В. Попов | 2023 | 2026 | Увеличение уровня благоустроенности общественных пространств | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния[[8]](#footnote-8) по графику | Заместитель главы Бархатовского сельсовета  А.С. Зеленова | 2023 | 2026 | Формирование уточненных паспортов общественных территорий | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению  № 7 к Программе  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | Заместитель главы Бархатовского сельсовета  А.С. Зеленова | 2023 | 2026 | Определение наиболее посещаемой территории, подлежащей включению в программы | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. | Глава Бархатовского сельсовета  И.В. Попов | 2023 | 2026 | Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  по форме согласно приложению  № 8 к Программе |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Глава Бархатовского сельсовета  И.В. Попов | 2023 | 2026 | Повышения уровня правосознания населения о необходимости соблюдения Правил благоустройства | Количество сходов - 2,  собраний - 10; |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | Заместитель главы Бархатовского сельсовета  А.С. Зеленова | 2023 | 2026 | Заключение соглашений о благоустройстве объектов недвижимого имущества | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| 2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[9]](#footnote-9) | Глава Бархатовского сельсовета  И.В. Попов | 2023 | 2026 | Повышение благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков | 1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Глава Бархатовского сельсовета  И.В. Попов | 2023 | 2026 | Повышения уровня правосознания населения о необходимости соблюдения Правил благоустройства | Количество сходов - 2 |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения[[10]](#footnote-10) | Ведущий специалист по муниципальному имуществу и жилищным вопросам  В.С. Самохвалова | 2023 | 2026 | Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению  № 9 к программе |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2025 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | Глава Бархатовского сельсовета  И.В. Попов | 2023 | 2026 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** | | | | |  |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства[[11]](#footnote-11) | Заместитель главы Бархатовского сельсовета  А.С. Зеленова | 2023 | 2026 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. | Количество опрошенных лиц не менее 100 человек |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования[[12]](#footnote-12) | Заместитель главы Бархатовского сельсовета  А.С. Зеленова | 2023 | 2026 | Выработка концепции благоустройства территорий общего пользования | Количество концепций не менее 1 шт |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок  и т.д. | Заместитель главы Бархатовского сельсовета  А.С. Зеленова | 2023 | 2026 | Повышения уровня благоустройства территории Бархатовского сельсовета | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно  Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения[[13]](#footnote-13) | Глава Бархатовского сельсовета  И.В. Попов | 2023 | 2026 | Повышения уровня благоустройства территории Бархатовского сельсовета | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |

Глава Бархатовского сельсовета \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_И.В. Попов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2023-2025 годы

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | | | Виды трудового участия [<\*>](#Par72) | Наименование управляющей организации |
| Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству | |
| тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Ленина, 2 | 1 321,6 | Протокол №1/23 от 24.08.2023 года | 13.07.2023 | 453,584 | 286,504 | 3% | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта) | ООО «УЮТ» |
| 2 | Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Ленина, 2а | 1 275,2 | Протокол №2/23 от 24.08.2023 года | 13.07.2023 | 499,946 | 499,946 | 3% | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта) | ООО «УЮТ» |
| 3 | Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Ленина, 2б | 1285,30 | Протокол №3/23 от 24.08.2023 года | 13.07.2023 | 531,444 | 326,114 | 3% | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта) | ООО «УЮТ» |
| 4 | Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Школьная, 1 | 5383,90 | Протокол №4/23 от 24.08.2023 года | 14.07.2023 | 1 981,467 | 1 550,927 | 3% | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта) | ООО «УЮТ» |
| 5 | Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Ленина, 2в | 1176,80 |  |  |  |  | 2% | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта) | ООО «УЮТ» |
| 6 | Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Гагарина, 1 | 885,40 |  |  |  |  | 2% | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта) | ООО «УЮТ» |
| 7 | Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Гагарина, 1 а | 872,30 |  |  |  |  | 2% | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта) | ООО «УЮТ» |
| 8 | Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Гагарина, 1б | 873,80 |  |  |  |  | 2% | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта) | ООО «УЮТ» |
| 9 | Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Гагарина, 1 в | 2171,10 |  |  |  |  |  | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта) | ООО «УЮТ» |
| 10 | Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Ленина, 18 | 4923,70 | Протокол №3 от 15.10.2020 | 16.08.2021 | 1 499,98 | 41,65 | 2% | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта) | ООО «УЮТ» |
| 11 | Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Ленина, 1 | 867,90 | Протокол № 1/2018 от 24.10.2018 | 29.08.2017 | 433,8625 | 210,625 | 2% | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта) | ООО «УЮТ» |
| 12 | Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Гагарина, 2 | 868,40 | Протокол № 2/2018 от 24.10.2018 | 29.08.2017 | 433,8625 | 210.625 | 2% | подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта) | ООО «УЮТ» |

Примечание:

<\*> Виды трудового участия:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Глава Бархатовского сельсовета \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_И.В. Попов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2023-2026 годы

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | | | Кадастро-вый номер земельного участка | Общая площадь обществен-ной территории | Наличие урн на обществен-ной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| Наименование муниципаль-ного образования  (муниципаль-ного района/ городского округа/ сельского поселения) | тип населен-ного пункта | Наимено-вание населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории,  адрес | Наименование общественной территории | Назначе-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Березовский район | село | Бархатово | Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово | Аллея | Место общего пользования | 24:04:6201001:3211 | 6 822,0 кв.м. | Да, в количестве 3 шт | нет | Да, в количестве 3 шт | нет | да |
| 2. | Березовский район | село | Бархатово | Красноярский край, Березовский район, с. Бархатово, ул. Набережная | Набережная | Место общего пользования | 24:04:6201001:2033  24:04:6201001:2034 | 7 489,0 кв.м.  6 440,0 кв.м. | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3. | Березовский район | деревня | Киндяково | Красноярский край, Березовский район, д. Киндяково | Сквер | Место общего пользования | 24:04:6202002:630 | 4 555,0 кв.м. | нет | нет | Да, в количестве 2 шт | нет | нет |
| 4. | Березовский район | деревня | Челноково | Красноярский край, Березовский район, д. Челноково | Детская площадка (зона отдыха детей) | Место общего пользования | - | 200,0 кв.м | нет | нет | нет | нет | нет |

Глава Бархатовского сельсовета \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_И.В. Попов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2023-2026 годы

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификации | | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | | | |
| ГРБЦ | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 20\_\_ год | 20\_\_ год |
| 1. | Программа, всего: | Ответственный исполнитель:  Администрация Бархатовского сельсовета |  |  |  |  | 45,0 | | 45,0 | 45,0 |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего: |  | 014 | 0503 | 1900080001 | 244 | 45,0 | | 45,0 | 45,0 |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования | 014 | 0503 | 1900080001 | 244 | 45,0 | | 45,0 | 45,0 |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство общественных пространств, всего: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий), всего: |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - краевой бюджет |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| - внебюджетные средства |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

Глава Бархатовского сельсовета \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_И.В. Попов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2023-2026 годы

Отчет

об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской (сельской) среды и результатах ее реализации

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета или средств заинтересованных лиц | Объем выполненных работ | | Оплата выполненных работ | | Примечание |
| всего | В том числе за отчетный период | всего | В том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство территорий городских округов соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс. руб |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс. руб |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтного полотна | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов. | кв.м  кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| площадей | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон, тротуаров с благоустройством зон отдыха | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка памятников |  |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2023-2026 годы

Паспорт

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома

по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного жилого дома [<\*>](#Par121) |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) [<\*>](#Par121) |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная) [<\*\*>](#Par122) |  |

--------------------------------

<\*> При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в [пунктах 1.1](#Par104) и [1.2](#Par107) указываются данные для каждого МКД.

<\*\*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства | | | | |
| 1.1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/не требует) | да/нет |  |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству | | | | |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 2.2 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет |  |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв. м/штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение. Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и

границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

Приложение №7

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2023-2026 годы

Паспорт

благоустройства общественной территории по состоянию

на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории |  |
| 1.2 | Наименование общественной территории [<\*>](#Par613) |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м |  |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная) [<\*\*>](#Par614) |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. [<\*\*\*>](#Par615) |  |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

--------------------------------

<\*> Территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.), наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие).

<\*\*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

<\*\*\*> Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту.

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/не требует) | да/нет |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв. м/штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение. Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и

границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

Приложение №8

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2023-2026 годы

Паспорт

благоустройства объектов недвижимого имущества (включая

объекты незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, предоставленных

для их размещения, по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Наименование объекта (территории) |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м |  |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная) [<\*>](#Par892) |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел. |  |
| 1.8 | Соответствие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

--------------------------------

<\*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требуется ремонт дорожного покрытия проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2 | Требуется ремонт дорожного покрытия пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие достаточного освещения | да/нет |  |  |
| 4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) | да/нет |  |  |
| 4.1 | Количество | ед. |  |  |
| 4.2 | Площадь | кв. м |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 6 | Достаточность озеленения территории | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 8 | Необходимо установить: |  |  |  |
| 8.1 | Игровое оборудование | ед. |  |  |
| 8.2 | Спортивное оборудование | ед. |  |  |
| 8.3 | Светильники | ед. |  |  |
| 8.4 | Скамьи | ед. |  |  |
| 8.5 | Урны | ед. |  |  |
| 9 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 10 | Иное |  |  |  |

Приложение. Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и

границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организация, должность) (подпись) (ФИО))

Приложение №9

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2023-2026 годы

Паспорт

благоустройства индивидуальных жилых домов

и земельных участков, предоставленных для их размещения,

по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес жилого дома |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.3 | Реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом, для государственных или муниципальных нужд [<\*>](#Par389) |  |
| 1.4 | Количество квартир |  |
| 1.5 | Количество граждан, проживающих в жилом доме |  |
| 1.6 | Общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м |  |
| 1.7 | Общая площадь дворовой территории, кв. м |  |
| 1.8 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная) [<\*\*>](#Par390) |  |

--------------------------------

<\*> При наличии решения об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом.

<\*\*> Благоустроенной считается территория, обеспеченная необходимыми для комфортного проживания граждан инженерными коммуникациями, санитарной обстановкой дворовой территории, удобными подъездными путями.

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | | | | |
| 1 | Оборудование дома инженерными системами | да/нет |  |  |
| 1.1 | Наличие системы электроснабжения | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 1.2 | Наличие системы отопления | да/нет |  |  |
|  | Тип |  |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 1.3 | Наличие системы горячего водоснабжения | да/нет |  |  |
|  | Тип системы горячего водоснабжения |  |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 1.4 | Наличие системы холодного водоснабжения | да/нет |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 1.5 | Наличие системы водоотведения | да/нет |  |  |
|  | Тип системы водоотведения |  |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2 | Характеристика дворовой территории [<\*>](#Par542) | да/нет |  |  |
| 2.1 | Наличие зданий и сооружений | да/нет |  |  |
| 2.2 | Назначение зданий и сооружений |  |  |  |
| 2.3 | Санитарное состояние территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.4 | Материал ограждения |  |  |  |
| 2.5 | Расстояние ограждения от дорожного полотна | м |  |  |
| 2.6 | Наличие нарушений в части ограждения индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | да/нет |  |  |
| 2.7 | Нарушение [<\*>](#Par542) |  |  |  |
| 3 | Состояние подъездных путей | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 4 | Наличие освещения | да/нет |  |  |
|  | Состояние | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 5 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 6 | Иное |  |  |  |

--------------------------------

<\*> В случае разграничения дворовой территории в соответствии с помещениями, предоставленными для проживания граждан, заполняется в отношении каждого из участков такой дворовой территории.

Приложение. Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и

границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(организация, должность) (подпись) (ФИО)

Приложение №10

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2023-2026 годы

Сводный паспорт

благоустройства дворовых территорий многоквартирных

домов, общественных территорий, объектов недвижимого

имущества (включая объекты незавершенного строительства)

и земельных участков, находящихся в собственности

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, предоставленных для их размещения, уровня

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных

участков, предоставленных для их размещения, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование городского округа или муниципального района)

рекомендованных к благоустройству по состоянию

на «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | | | | |
| наименование муниципального района (городского округа) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | полный адрес местонахождения объекта | кадастровый номер земельного участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дворовые территории многоквартирных домов, подлежащие благоустройству | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Общественные территории, подлежащие благоустройству | | | | |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных для их размещения, подлежащие благоустройству | | | | |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальные жилые дома и земельные участки, предоставленные для их размещения, подлежащие благоустройству [<\*>](#Par1087) | | | | |
| 4.1 |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Не заполняется при проведении первого этапа инвентаризации.

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

Приложение №11

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2023-2026 годы

Информация о достигнутых показателях результативности реализации мероприятий по

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального образования)

за \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года

(по кварталам, нарастающим итогом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | 20\_\_ год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество дворовых территорий муниципального образования | шт |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | шт |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 4 | Площадь дворовых территорий муниципального образования | кв.м. |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами | кв.м. |  |  |  |  |
| 6 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 8 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | тыс. чел. |  |  |  |  |
| 9 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании | % |  |  |  |  |
| 10 | Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | шт |  |  |  |  |
| 12 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |
| 13 | Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м |  |  |  |  |
| 14 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м |  |  |  |  |
| 15 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % |  |  |  |  |

Руководитель органа

местного самоуправления

муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

   Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны быть приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены в срок до 01.09.2017.

   Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. [↑](#footnote-ref-2)
3. В концепции отражается настоящее и будущее территории

   а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

   б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству. [↑](#footnote-ref-3)
4. Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL) края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. [5.1](consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL) «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях». [↑](#footnote-ref-4)
5. Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края. [↑](#footnote-ref-5)
6. Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень. [↑](#footnote-ref-6)
7. Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004 № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=AF8FB8ADDCDFCE0A341C063282EFE91EAB407F8536832994EE651832F4T7HBR) Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления. [↑](#footnote-ref-7)
8. Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края [↑](#footnote-ref-8)
9. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. [↑](#footnote-ref-9)
10. Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края. [↑](#footnote-ref-10)
11. [↑](#footnote-ref-11)
12. [↑](#footnote-ref-12)
13. Мероприятия государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе» и т.д.). [↑](#footnote-ref-13)